«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.первого заместителя

председателя правления –

главный инженер

АО «Алмалыкский ГМК»

__________________С.В.Ларионов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку концепции создания 1 ГВт мощностей из альтернативных источников электроэнергии

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование работ | Разработка концепции создания 1 ГВт мощностей из альтернативных источников электроэнергии для потребностей АО «Алмалыкский ГМК». |
| Заказчик: | АО «Алмалыкский ГМК» 110100, г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 53, Ташкентская область, Республика Узбекистан. Телефоны: 70-61-5-11-43; 78-141-90-60; Факс: 70-61-3-33077; 78-141-90-33. АКИБ «Ипотека банк» Алмалыкский филиал, р/с: 20210000200130833001; код банка: 00459; ИНН: 202328794; ОКЭД: 24440; Web-site: www.agmk.uz; E-mail: info@agmk.uz. |
| Цель разработки концепции | Сокращение потребления электричества от традиционных источников и широкое внедрение альтернативных источников электроэнергии |
| Основание для выполнения работ | Протокол производственно-технического совета Заказчика |
| Место выполнения работ | По месту расположения Консультанта. |
| Состав работ | Разработка баланса энергопотребления Заказчика с точки зрения источников (традиционные и альтернативные), цены и спроса (необходимо подготовить сводную таблицу с указанием энергопотребления и источника энергии, ожидаемых затрат и выгод); Анализ существующей инфраструктуры подключения и распределения электроэнергии Заказчика; Анализ вариантов подключения новых мощностей (частично напрямую частично через национальные сети). Сравнение сокращения выбросов парниковых газов при продолжении наращивания мощностей на базе традиционных и альтернативных источников; Разработка возможных вариантов по наращиванию мощностей энергоснабжения с учетом внутриплощадочного использования электрической и тепловой энергии и планов по расширению мощностей с предложением наилучшего варианта; Разработка оптимального распределения мощностей между ветровой и солнечной электроэнергетикой; Определение территории (территорий) оптимального размещения мощностей с учетом точек подключения к национальным сетям и сетям Заказчика, солнечного и ветрового потенциала участка, а также капитальных затрат и ожидаемых тарифов; Обоснованный расчет минимального тарифа на электроэнергию, который экономически выгоден для инвестора, реализующего электроэнергию; Обоснованный расчет максимального тарифа на электроэнергию, который экономически выгоден для Заказчика; Обзор потенциальных источников финансирования проекта с отражением влияния на тариф и стоимость проекта. Следует рассмотреть преимущества и недостатки рассматриваемых вариантов с предложением оптимального для Заказчика варианта. Разработка генерального плана размещения новых мощностей с приведением состава объектов, размещения линий подключений к сетям, объектов инфраструктуры и др. Обоснованный расчет предельных капитальных затрат (оценка IV класса +/- 30-40%) на строительство станции и линий электропередач, а также других необходимых объектов инфраструктуры (для всех рассматриваемых вариантов). Расчет необходимых мощностей аккумуляторных батарей с учетом действующих требований нормативной базы Республики Узбекистан. Анализ влияния мощностей аккумуляторных батарей на капитальные затраты и тариф с предложением оптимального варианта. Обоснованный расчет предельных эксплуатационных затрат на эксплуатацию станции в течение жизненного периода станции с приведением состава затрат; Обзор конкретных технологий, которые могут быть применимы для Проекта; Обзор преимуществ и недостатков вариантов (1) поэтапного ввода заданных мощностей (2) ввода заданных мощностей в один этап с учетом баланса энергопотребления Заказчика, финансовых потоков, капитальных затрат и др. Консультант должен предложить оптимальный вариант для Заказчика. Разработка детального графика реализации проекта в разбивке по этапам работ и задачам. Обзор социального воздействия (новые рабочие места, доходы государства в виде налогов и др.) Разработка вариантов эксплуатации мощностей после завершения срока службы с предложением оптимального решения с точки зрения выгоды для Заказчика (продолжение эксплуатации со стороны инвестора, передача Заказчику и др.). Анализ стратегий реализации проекта: (1) путем привлечения инвесторов, (2) без привлечения инвестора силами Заказчика на основе EPC-контракта, (3) другой вариант, который по мнению консультанта будет выгоден Заказчику. Следует рассмотреть преимущества и недостатки рассматриваемых вариантов. Разработка финансовых моделей для каждого из вариантов реализации проекта (на период не менее 25 лет) с учетом требований пунктов 1-21. Все допущения, включая учетную ставку, отчетный период, темпы инфляции или обменные курсы, должны быть четко указаны Разработка проекта контракта на закупку электроэнергию (на русском и английском языках). Разработка рекомендаций по структуре и стратегии заключения контракта на закупку электроэнергию. Обзор рисков Заказчика и инвестора (на каждой из стадий Проекта) с рекомендациями по их управлению. |
| Требования к консультанту | Наличие экспертов соответствующей квалификации для исполнения каждой из задач, указанных выше. Работу будет возглавлять руководитель группы с соответствующей квалификацией в сопровождении как основных, так и вспомогательных экспертов. Исходя из областей знаний и задач, упомянутых выше, команда Консультанта должна состоять как минимум из следующих экспертов: Менеджер Проекта, минимум с 10-летним профессиональным опытом управления проектами в области альтернативной электроэнергетике мощностью не менее 500 МВт; Эксперт(ы) по энергетике и альтернативной электроэнергетике, минимум с 10-летним профессиональным опытом; Коммерческий эксперт(ы), минимум с 5-летним профессиональным опытом в области альтернативной электроэнергетике; Юридические эксперт(ы) по правовым вопросам, минимум с 5-летним с профессиональным опытом в области альтернативной электроэнергетике. |
| Требования к результату работ | На начальном этапе работ консультант должен отправить проект концепции (на русском языке) с презентацией в формате Microsoft Power Point. Проект концепции и презентация должны быть представлены в редактируемом формате, включая все приложения и расчеты с отражением формул. Консультант также должен предоставить все подтверждающие документы, использованные в ходе выполнения работ. После завершения согласования концепции с Заказчиком, итоговый вариант концепции и презентации представляется с подписями руководителя работ и экспертов в распечатанной форме 4 экз. и отсканированной форме. |
| Требования к технико-коммерческому предложению Консультанта | Консультант должен предоставить предложение, в котором будут отражены: опыт выполнения аналогичных работ; подход и методология работ; резюме команды с изложением соответствующего опыта; сроки выполнения работ с приведением графика; план распределения времени и бюджет с разбивкой по рабочим дням, а также почасовые ставки консультантов. Бюджет должен включать сопутствующие расходы Консультанта, такие как транспорт, проживание, питание, а также любые другие расходы, необходимые для выполнения работ по требованиям Заказчика (перевод, подготовка отчета и т.д.). Все расходы должны включать непредвиденные расходы. |
| Срок выполнения работ | Не более 2-х месяцев с даты заключения контракта. |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ | Приемка результатов работ осуществляется путем подписания двусторонних актов в 4 экз. |
| Требования к конфиденциальности | Консультант должен обеспечить конфиденциальность результатов работ и всех предоставленных данных Заказчика в течение 3-х лет с даты заключения контракта. |
| Прочие требования | Консультант за свой счет и в рамках стоимости контракта должен устранить все замечания Заказчика, уполномоченных министерств и ведомств Республики Узбекистан (Минэнерго и др.) до подписания акта приемки работ. Данное требование распространяется и на замечания, которые возникли в течение 6 месяцев после приемки работ Заказчиком. |

Согласовано:

И.о.заместителя председателя

правления по перспективному

развитию и инвестициям						К.Салимов

Главный энергетик							У. Абляев

Заместитель Начальника

Департамента инвестиций			  	                О.Жансаидов